151施工招标文件和投标文件内容的编制应遵循（　）规定。
　　A. 在招标文件中应明确执行的计价依据

B. 由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，但计取的赶工措施费不予扣除
　　C. 投标文件可以不按照招标文件的各项要求来编制
　　D. 如果投标单位未能按要求提交投标保证金，则招标单位可商议决定是否保留其投标资格

152在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是（　）。
　　A. 业主要求加速施工导致工程成本增加

B. 由于业主和工程师原因造成施工中断
　　C. 恶劣天气导致施工中断，工期延误
　　D. 设计中某些工程内容错误导致工期延误

153履约担保可以采用银行保函或履约担保书，下列关于履约担保比率正确的是（　）。
　　A. 5%
　　B. 15%
　　C. 10%
　　D. 20%

154某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为（    　）。
　　A. 固定合同总价
　　B. 固定合同单价
　　C. 可调值总价
　　D. 纯合同单价

155  以下关于民用建筑设计与工程造价的关系中正确的是（　）。
　　A. 住宅的层高和净高增加，会使工程造价随之增加
　　B. 圆形住宅既有利于施工又能降低造价
　　C. 住宅层数越多，造价越低
　　D. 小区的居住密度指标越高越好

156 FIDIC合同条件规定，业主的工程进度款付款时间不应超过（　）。
　　A. 工程师开具支付证书后28天
　　B. 工程师开具支付证书后56天
　　C. 工程师收到月进度付款申请单后56天
　　D. 工程师计量后28天

157在工业建设项目中，下列（　）在固定资产投资中的所占比例较大。
　　A. 建筑工程费
　　B. 工程建设其他费用
　　C. 设备及工器具购置费
　　D. 固定资产投资方向调节税

158一个项目总报价确定后，为了既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是（　）
　　A. 多方案报价法
　　B. 不平衡报价法
　　C. 增加建议方案法
　　D. 不同特点报价法

159投标保证金的有效期和投标有效期的关系为（　）。
　　A. 前者短于后者
　　B. 两者无必然联系
　　C. 前者长于后者
　　D. 前者等于后者

160 建设项目可行性研究报告可用于（　）。
　　A. 作为向银行贷款的依据
　　B. 作为编制施工图的依据
　　C. 作为工程结算的依据
　　D. 作为招投标的依据

161  建设单位工程招标费计在（　）中。
　　A. 工程监理费
　　B. 勘察设计费
　　C. 建设单位管理费
　　D. 其他费用

162  发包方未能及时按照合同约定发出图纸导致承包人违约，这种索赔原因可归结为（　）。
　　A. 工程师指令
　　B. 合同缺陷
　　C. 当事人违约
　　D. 合同变更

163  施工过程可以分为工序、工作过程和综合工作过程，其分类标准是依据（　）。
　　A. 工艺特点
　　B. 工具设备的机械化程度
　　C. 组织复杂程度
　　D. 施工过程性质

164  概算造价是指是在（　）阶段，通过编制工程概算文件预先测算和确定的工程造价。
　　A. 项目建议书和可行性研究
　　B. 初步设计
　　C. 技术设计
　　D. 施工图设计

165  总价合同一般在下列哪种情况下使用（　）。
　　A. 项目规模大、工期长
　　B. 工期短、项目的复杂程度低
　　C. 愿意承包项目的承包商较少
　　D. 项目的外部环境恶劣

166 某住宅在保修期及保修范围内，由于洪水造成了该住宅的质量问题，其保修费用应由（　）承担。
　　A. 建设单位
　　B. 监理单位
　　C. 施工单位
　　D. 设计单位

167  限额设计的表述是正确的是（　）。
　　A. 限额设计以动态投资为控制对象
　　B. 限额设计有利于提高设计方案的先进性
　　C. 限额设计着眼于项目全寿命费用的节约
　　D. 限额设计要求按分解的投资进行专业设计

168 在工程量清单计价方法下，如因工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，则（　）。
　　A. 其相应的综合单价由工程师确认后作为结算的依据
　　B. 其相应的综合单价由发包人提出，经工程师确认后作为结算的依据
　　C. 其相应的综合单价由承包人提出，经工程师确认后作为结算的依据
　　D. 其相应的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据

169 下列关于建筑结构方面的说法，正确的是（　）。
　　A. 钢结构自重比较轻，从而可以降低基础造价
　　B. 钢结构比钢筋混凝土结构便宜
　　C. 五层以下的建筑物砌体结构比钢筋混凝土结构经济
　　D. 木结构在各类建筑工程中广泛采用
　　E. 柱网的选择取决于厂房的地质条件

170 工程价款的主要结算方式包括（　）。
　　A. 按月结算
　　B. 竣工后一次结算
　　C. 按旬结算
　　D. 分阶段
　　E. 目标结款方式

171 （多项选择题）

工程实际中，常将工程变更分为（　）。
　　A. 设计变更
　　B. 业主变更
　　C. 其他变更
　　D. 工程师变更
　　E. 承包商变更

172 （多项选择题）

关于施工工序的描述，不正确的是（　）。
　　A. 工序在组织上可分割
　　B. 工序是工艺方面最简单的施工过程
　　C. 工序可以分解为较小的组成部分
　　D. 在编制施工定额时，工序是主要的研究对象
　　E. 工序是由若干个分项工程组成的

173 （多项选择题）

FIDIC合同条件下工程结算的条件是（　）。
　　A. 质量合格
　　B. 符合合同条件
　　C. 变更项目有造价工程师的变更通知
　　D. 支付金额必须大于其中支付证书规定的最小款额
　　E. 承包商的工作使工程师满意

174（多项选择题）

对索赔证据的要求是（　）。
　　A. 真实性
　　B. 全面性
　　C. 准确性
　　D. 合法性
　　E. 及时性

175 （多项选择题）

在利用工程量清单进行投标报价时，工程量单价的套用方法有（　）。
　　A. 工料单价法
　　B. 全费用单价法
　　C. 定额单价法
　　D. 实物量单价法
　　E. 综合单价法

176（多项选择题）

设备投标文件的基本内容不包括（　）。
　　A. 投标书
　　B. 设备订购询价
　　C. 合同协议条款内容的疑问
　　D. 投标保证金
　　E. 投标企业法人代表授权书

177（多项选择题）

工程招投标的评标原则是（　）。
　　A. 公平
　　B. 标价最低
　　C. 公正
　　D. 投标方资质好
　　E. 择优

178（多项选择题）

设计方案评价应遵循的原则是（　）。
　　A. 处理好合理性与先进性关系
　　B. 考虑全寿命费用
　　C. 技术先进性原则
　　D. 经济性原则
　　E. 兼顾近期与远期的要求

179 （多项选择题）

我国现行的建设项目投资由（　）两部分构成。
　　A. 固定资产投资
　　B. 流动资产投资
　　C. 无形资产投资
　　D. 递延资产投资
　　E. 其他资产投资

180（多项选择题）

建设项目竣工验收的主要任务有：（　）。
　　A. 监理任务结束
　　B. 办理建设项目竣工结算和竣工决算
　　C. 办理建设项目档案资料的移交和保修手续
　　D. 建设单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
　　E. 施工单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价

181 （多项选择题）

分部分项工程量清单的组成部分是（　）。
　　A. 项目编码
　　B. 项目名称
　　C. 项目内容
　　D. 计量单位
　　E. 工程数量

182 （多项选择题）

按税法规定，可以计入建筑安装工程费的税费的是（　）。
　　A. 房产税
　　B. 城市维护建设税
　　C. 印花税
　　D. 营业税
　　E. 固定资产方向调节税

183 （多项选择题）

在建设工程竣工验收时，验收委员会的职责是（　）。
　　A. 对工程竣工决算进行审查
　　B. 对工程项目的设计和施工质量做出检验和评定
　　C. 评定主要工艺设备和配套设施联动负荷试车是否合格
　　D. 审阅工程档案资料，实地查验建筑工程和设备安装工程情况
　　E. 准备资料

184 （多项选择题）

关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（　）。
　　A. 石油项目
　　B. 供电项目
　　C. 教育项目
　　D. 商品住宅
　　E. 邮政项目

185（多项选择题）

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对于在施工中发生不可抗力，其发生的费用和责任的规定有（　）。
　　A. 工程本身的损害由发包人承担
　　B. 人员伤亡由其所属单位负责，所造成的损失由乙方负责
　　C. 乙方机械设备损坏、所造成的损失由乙方负责
　　D. 所需清理、修复工作的责任费用的承担，双方可以协商
　　E. 所发生的一切损害及费用均由发包人承担

186  （多项选择题）

建筑安装工程间接费包括（　）。
　　A. 企业管理费
　　B. 工程监理费
　　C. 建设单位管理费
　　D. 规费
　　E. 勘察设计费

187（多项选择题）

遇到（　）情况时，承包商可以向业主要求延长工期的同时要求补偿费用。
　　A. 工程师对竣工试验的干扰
　　B. 特殊恶劣气候造成的工程停顿
　　C. 业主原因造成的临时停工
　　D. 设计文件有缺陷
　　E. 业主未能按时移交场地

188（多项选择题）

我国的设计程序包括（　）。
　　A. 设计准备
　　B. 初步方案
　　C. 总体设计
　　D. 初步设计
　　E. 技术设计

189 （多项选择题）

完成单位合格产品所必须消耗的材料数量即是材料消耗量，按用途划分，材料消耗量包括（　）。
　　A. 主要材料
　　B. 辅助材料
　　C. 周转性材料
　　D. 工器具
　　E. 少量零星用料

190 （多项选择题）

标底价格的编制依据有（　）。
　　A. 招标文件确定的计价依据和计价方法
　　B. 经验数据资料
　　C. 工程量清单
　　D. 工程设计文件
　　E. 施工组织设计和施工方案等

191 （多项选择题）

在居住小区设计中节约使用土地的措施主要有（　）。
　　A. 压缩建筑的间距
　　B. 提高住宅层数
　　C. 适当增加房屋长度
　　D. 合理布置道路
　　E. 减少公共建筑的层数

192 （多项选择题）

与国家指导的招投标价格的形成相比，投标价格的形成有如下几个特征（　）。
　　A. 计划形成
　　B. 自发形成
　　C. 国家调节
　　D. 自发调节
　　E. 自发波动

193 （多项选择题）

按我国现行规定，安装工程间接费取费基础是（　）。
　　A. 直接工程费
　　B. 人工费
　　C. 直接费
　　D. 人工费+施工机械使用费
　　E. 材料费

194（多项选择题）

《建设工程工程量清单计价规范》中的建筑工程不包括（　）。
　　A. 土石方工程
　　B. 地基与桩基础工程
　　C. 砌筑工程
　　D. 门窗工程
　　E. 楼地面工程

195 （多项选择题）

根据《建设工程施工合同文本》的规定，下列工作中属于发包人工作的是（　）。
　　A. 发布指令和通知
　　B. 办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作
　　C. 向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
　　D. 确定水准点与坐标控制点
　　E. 保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定

196（多项选择题）

下列属于建设工程施工合同文件的是（　）。
　　A. 施工合同协议书
　　B. 中标通知书
　　C. 施工合同附加条款
　　D. 工程量清单
　　E. 图纸

197 （多项选择题）

工程量清单计价法中的单价形式包括（　）。
　　A. 工料单价
　　B. 单位估价
　　C. 综合单价
　　D. 完全费用单价
　　E. 实物量单价

198  （多项选择题）

安装工程验收内容分为（　）。
　　A. 照明安装工程验收
　　B. 建筑设备安装工程验收
　　C. 工艺设备安装工程验收
　　D. 动力设备安装工程验收
　　E. 供暖工程安装验收

199（多项选择题）

以下费用中，属间接费的是（　）。
　　A. 生产工人工资
　　B. 企业管理费
　　C. 社会保障费
　　D. 工程承包费

E. 工程排污费

200（多项选择题）

在下列情况下，承包方可提出材料费索赔的有（　）。
　　A. 由于材料市场价格上涨导致材料费增加超过合同规定幅度
　　B. 业主造成工程延误导致材料价格上涨而增加的材料费
　　C. 业主要求赶工引起小批量材料采购导致材料费增加
　　D. 承包方改变材料采购路线，而增加的材料运杂费
　　E. 由于业主增加工程量造成材料消耗量增加而增加的材料费

201 （多项选择题）

施工图设计深度的要求应满足（　）。
　　A. 设备的选择和确定
　　B. 施工图概算编制
　　C. 非标准设备的设计与加工制作
　　D. 施工图预算编制
　　E. 建筑工程施工与安装要求

202 （多项选择题）

下列费用属于建筑安装工程直接费的是（　）。
　　A. 生产工具用具使用费
　　B. 夜间施工费
　　C. 构成工程实体的材料费
　　D. 二次搬运费
　　E. 办公费

203（多项选择题）

下列关于工程项目招投标相关内容的说法中，正确的是(    )。

A．采用邀请招标，邀请单位不应少于三家

B．为更好的评标，建设单位可以根据不同方案设立多标底

c．承包商在投标截至时撤回投标文件，则不应再作为投标人宣读其名称

D．承包合同应自中标通知书发出之日起30日内订立

E．如果某项目正在进行征地工作，则不能开始施工招标.

204房屋建筑工程保修期，从（   ）之日起计算。

A.工程竣工

B.工程竣工验收合格

C.工程移交使用

D.工程竣工验收备案

205（多项选择题）

建设工程发承包过程中有（     ）情形的，建设单位所确定的施工企业无效。
A.应该招标的工程没有招标的
B.应该招标的工程没有公开招标的
C.肢解发包工程的
D.将工程发包给不具备相应资质条件的施工企业的
E.不同专业的施工企业联合投标的

206（多项选择题）

某建筑公司承包了一项混凝土框架结构大型商场工程的施工。其依法可以将（     ）工程，分包给具有相应施工资质的其他建筑企业。
    A.全部劳务作业                      
    B.全部地下室混凝土结构
    C.混凝土框架结构                    
    D.大型玻璃幕墙
    E.水电设备安装

207 （多项选择题）

钢筋的连接方法有（      ）连接。
A.焊接      B.铆钉       C.化学粘接     D.机械      E.绑扎

208（多项选择题）

常用无机绝热材料有（      ）。

A.泡沫塑料                 
B.矿棉               
C.玻璃棉      
D.膨胀珍珠岩               
E.泡沫玻璃

209（多项选择题）

建筑钢材中有害的化学元素有（      ）。
A.锰         B.硅         C.硫         D.磷        E.钒

210 （多项选择题）

吊顶在构造上由（      ）等部分组成。
A.龙骨         B.预埋件      C.吊筋     D.面层      E.结构层

211根据施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为（   ）。
    A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土 
    B.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土
    C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土     
    D.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土

212 下列哪个选项不属于型钢?(      ) 
A.月牙肋钢筋          
B.角钢          
C.扁钢          
D.工字钢

213下列哪一种石材的主要成分是碳酸钙?(      )   
A.花岗石          
B.大理石          
C.水磨石          
D.釉面陶瓷砖

.

214 下列选项中哪一个不是建筑陶瓷制品的性能特点?(         )  
A.内部构造致密            
B.抗冲击性能好          
C.化学稳定性好            
D.耐久性高

215 民用建筑按层数分类，下列哪个选项是属于多层范畴?(         )

A.2～3层          
B.4～6层          
C.4～8层          
D.7～9层

216在墙体布置中，仅起分隔房间作用且其自身重量还由其他构件来承担的墙称为(    )。
    A．横墙    B．隔墙 
    C．纵墙    D．承重墙

217定位轴线是表示结构位置的定位线，定位轴线尺寸应符合模数尺寸，也就是构件的(    )。
    A．标志尺寸    B．构造尺寸 
    C．实际尺寸    D．精确尺寸

218 地下室采用防潮处理方案时，须在(    )情况下。
    A．地下水位在地下室底板标高以上 
    B．地下水位在地下室底板标高以下 
    C．设计最高地下水位在地下室底板标高以下 
    D．设计最高地下水位在地下室底板标高以上

219地下室采用防水处理方案时，须在(    )情况下。
    A．地下水位在地下室底板标高以上 
    B．地下水位在地下室底板标高以下 
    C．设计最高地下水位在地下室底板标高以下 
    D．设计最高地下水位在地下室底板标高以上

220墙体依结构受力情况不同可分为(    )。
    A．内墙、外墙 
    B．承重墙、非承重墙 
    C．实体墙、空体墙和复合墙 
    D．叠砌墙、板筑墙和装配式板材墙

221顶棚可分为直接抹灰顶棚和吊顶两大类，吊顶在构造上由(    )组成。
    I．吊筋；Ⅱ．支承结构；Ⅲ．抹灰；Ⅳ．基层；V．面层 
    A．I、Ⅲ、V      B．Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ 
    C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ    D．I、Ⅱ、Ⅳ、V

222下列材料中，(    )可以作为卫生间厨房吊顶的罩面板。
    A．矿棉装饰板    B．水泥石棉板 
    C．纸面石膏板    D．防潮石膏板

223屋面的泛水是指屋面与垂直墙交接处的(    )构造。
    A．滴水    B．披水 
    C．防水    D．散水

224屋面材料找坡的排水坡度宜为(    )。
    A．5％           B．2％～3％ 
    C．0.5％～1％    D．4％

225楼梯连续踏步数一般不超过(       )级，也不少于(       )级。
    A．20，4    B．15，3 
    C．18，3    D．15，l

226住宅建筑设计中的使用面积系数指的是(    )。
    A．每套使用面积除以每套建筑面积 
    B．每套建筑面积除以每套使用面积 
    C．总套内使用面积除以总建筑面积 
    D．平均套内使用面积除以总建筑面积

227（多项选择题）

温度缝又称伸缩缝，是将建筑物(      )断开。   
    A．地基基础    B．墙体，楼板 
    C．楼梯        D．屋顶 
    E．隔墙

228（多项选择题）

一般建筑物是由墙(柱)、楼梯、屋顶和(    )等几部分组成。
    A．基础      B．楼，地层 
    C．防水层    D．楼板 
    E．顶棚

229 以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须（     ），取得建造师的执业资格。
    A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 
    C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记

.

230建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）内开工。
A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年

231建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位（      ）。
A.不承担责任  
B.由分包单位承担责任  
C.承担管理责任  
D.和分包单位承担连带责任

232借用其他企业的资质证书参加投标的，属于（   ）于法律所禁止。
A.投标人之间串通投标  
B.投标人与招标人之间串通招标投标 
C.投标人以行贿手段谋取中标  
D.投标人以非法手段骗取中标

233招标人和中标人应当自（        ）内，签订合同。
A.投标人收到中标通知书30日  
B.中标通知书发出之日起30日 
C.招标人确定中标人之日起15日  
D.投标人收到中标通知书之日起15日

234《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（      ）办理意外伤害保险。
A.本单位职工  
B.施工现场人员  
C.施工现场从事危险作业的人员  
D.施工现场从事特种作业人员

235建设工程的保修期自（      ）之日起计算。 
A.施工期满 B.竣工验收合格 C.完成全部施工任务 D.工程移交

236供热、供冷系统得最低保修期限为（      ）。
A.设计文件规定的合理使用年限 B.5年 C.2个采暖期、供冷期 D.2年

237《工程建设标准强制性条文》属于（ ）。
A.行政法规 B.技术法规 C.劳动法规 D.经济法规

238安装工程一切险与建筑工程一切险相同，可以根据投保人的要求，附加（     ）。
A.第三者责任险 B.意外伤害险 C.设备运输保险 D.战争险

239在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须（         ）。           
    A.报经环境行政主管部门审核  
    B.报经环境行政主管部门批准 
    C.公告附近居民  
    D.向附近居民支付费用

240某建设工程施工招标时，投标人提交投标书的行为属于（         ）。
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.既不是要约也不是承诺

241我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订有效的仲裁协议时，只能通过（         ）方式最终解决合同争议。        
    A.和解 B.调解 C.行政裁决 D.诉讼

242合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行（      ）义务。                                        
    A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修

243根据《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款约定不明确的，既不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照（        ）履行。
    A.履行合同时履行地市场价格  
    B.订立合同时履行地市场价格 
    C.订立合同时订立地市场价格  
    D.履行合同时订立地市场价格

244根据《合同法》规定，执行市场价的合同，履行期限内市场价格发生波动的，按照（ ）的价格计价。                                   
    A.交付时 
    B.合同约定  
    C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新 
    D.逾期付款的，遇价格下降时，按新

245根据《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当及时采取措施防止损失的扩大，没有采取适当措施致使损失扩大的，（ ）。           
    A.违约方免予承担违约责任 B.违约方适当承担违约责任 
    C.扩大的损失双方承担责任 D.不得就扩大的损失要求赔偿

246我国《合同法》中所称的合同是指（ ）。                    
A.两个以上的民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 
B.两个以上的行政主体之间设立、变更、终止行政权力义务关系的协议 
C.两个以上的劳动主体之间设立、变更、终止劳动权利义务关系的协议 
D.两个以上的民事主体之间设立、变更、终止债权关系的协议

247（多项选择题）

合同权利义务终止时，不影响（        ）的效力。        
A.结算条款 B.清理条款 C.仲裁条款 D.索赔条款 E.违约责任条款

248（多项选择题）

某成片开发住宅小区工程，建设单位申请领取施工许可证的，应具备的条件包括（     ）。
A.已经办理工程报建登记手续  
B.已经办理该建筑工程用地批准手续 
C.已经确定建筑施工企业  
D.建设工期11个月资金到位达到工程合同价40%

E.已经委托监理

249（多项选择题）

关于分包，《建筑法》的规定有（        ）。

A.建筑总承包单位分包工程时，除总承包合同中约定外，必须经建设单位认可 
C.分包单位按照分包合同对总承包单位负责 
D.禁止分包单位将其承包的工程再分包 
E.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给其他单位

250（多项选择题）

建设工程监理企业不得与（      ）有隶属关系或者其他利害关系。 
A.被监理工程的承包单位  
B.建筑材料供应单位  
C.建设单位 
D.设备制造单位  
E.建设行政主管部门

251（多项选择题）

《建设工程安全生产管理条例》规定，（      ）特种作业人员，必须持证上岗。
A.垂直运输机械作业人员  
B.起重信号工  
C.安全生产管理员 
D.安装拆卸工

E.爆破作业人员

252（多项选择题）

正常使用条件下，（      ）的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
A.基础设施工程  
B.房屋建筑的地基基础工程  
C.主体结构工程 
D.设备安装工程  
E.电气管线工程

253（多项选择题）

根据《合同法》的规定，有（         ）情形之一的，当事人可以解除合同。

A.债务已经按照约定履行  
B.因不可抗力致使不能实现合同目的 
C.当事人违约行为致使不能实现合同目的 
D.债务人依法将标的物提存 
E.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

254（多项选择题）

当事人以书面形式订立仲裁协议时，应当明确（        ）等内容。
A.请求仲裁的意思表示  
B.仲裁事项 
C.仲裁规则  
D.仲裁地点  
E.选定的仲裁委员会

255（多项选择题）

根据《建设工程质量管理条例》的规定，对有关单位可以处以工程合同价2%以上4%以下的罚款的是（       ）。

A.施工单位在施工中偷工减料的  
B.监理单位转让监理业务的 
C.建设单位未取得施工许可证擅自开工的 
D.施工单位将承包的工程违法分包的 
E.建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的

256对建设工程项目投资起决定性影响的阶段是（　       ）。

A．决策阶段

B．设计阶段

C．施工阶段

D．终结阶段

257建设工程项目周期各阶段对投资的重要程度顺序为（        　）。
　　①决策阶段；②设计阶段；③施工阶段；④终结阶段。
　　A．①③②④
　　B．①②③④
　　C．②①③④
　　D．③①②④

258（多项选择题）

关于资产负债表说法正确的是（    　）。
　　A、资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表
　　B、资产负债表按月报送
　　C、资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况
　　D、资产负债表属于动态会计报表
　　E、资产负债表以“资产＝负债+所有者权益”这一会计等式为依据

259（多项选择题）

关于利润表及其附表说法正确的是（　       ）。
　　A、利润表能反映企业在一定期间的收入和费用情况以及获得利润或发生亏损的数额，表明企业收入与产出之间的关系
　　B、通过利润表提供的不同时期的比较数字，可以分析判断企业损益发展变化的趋势，预测企业未来的盈利能力
　　C、通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况，分析企业利润增减变化原因
　　D、利润分配表是反映企业一定会计期间对所实现的净利润以及以前年度未分配利润的分配或者亏损弥补的报表
　　E、如果某一分部的对外营业收入总额占企业全部营业收入总额10％及以上的，则不需编制分部报表

260、（　   ）是企业对外提供的反映本企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
　　A、财务会计报告
　　B、会计报表
　　C、会计报表附注
　　D、财务情况说明书

261 已知某施工企业主营业务收入为1000万元，主营业务成本和主营业务税金及附加为100万元，其他业务利润为100万元，管理费用和财务费用为100万元，投资收益、补贴收入和营业外收入为100万元，营业外支出为100万元，所得税为100万元，则企业营业利润为（　）万元。
　　A、900
　　B、800
　　C、700
　　D、600

262大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（       ）顺序办理相应手续。 
A.工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证  
B.报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同 
C.申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记  
D.报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证

263施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（         ）。 
    A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 
    B．分包单位可以不承担法律责任 
    C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 
    D 总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

264下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（          ）。 
A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 
B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 
C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 
D．工程监理单位可以转让工程监理业务

265 依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（        ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 
    A. 50   B．100  C．200   D．50O

266招标投标活动应当遵循的原则是（       ）。 
    A. 公开、公平.公正和最低价中标   B. 自愿、公平、公正和等价有偿 
    C．公开.公平.公正和诚实信用    D．自愿.公平.等价有偿和诚实信用

267招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（       ）的规定。 
    A．招标人 B．投标人 C．评标人 D．招标人和投标人

268《招标投标法》规定的招标方式是（     ）。 
    A．公开招标.邀请招标和议标    B．公开招标和议标 
    C．邀请招标和议标      D．公开招标和邀请招标

269  投标人应当具备（      ）的能力。 
A. 编制标底  B．组织评标  C．承担招标项目  D．融资

270 同一专业的单位组成联合体投标，按照（     ）单位确定资质等级。 
    A 资质等级较高的 B．资质等级较低的 C．联合体主办者的 D．承担主要任务的

271某投标人提交的投标文件挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（          ）。 
    A．有效  B．无效  C. 经澄清说明后有效  D. 在招标人同意接受的情况下有效

272开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（       ）进行。 
A．当天公开  B．当天不公开  C．同—时间公开  D．同一时间不公开

273《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。 
A．2年和3年  B．5年和合理使用年限  C．2年和5年  D．2年和合理使用年限

274工程建设标准是指建设工程设计.施工方法和安全保护的（        ）及有关工程建设的技术术语.符号.代号.制图方法的一般原则。
    A．常用的技术规定  B．特殊的技术要求  C．统—的技术要求 D．强制的技术要求

275涉及保障人体健康.人身财产安全的标准应当是（ ）。 
    A．国家标准  B．行业标准  C．强制性标准  D．推荐性标准

276对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（ ）。 
A. 谁污染，谁治理 B．付费即可免责  C．谁开发，谁保护  
D. 污染者必须承担治理污染.保护环境的责任

277在城市市区禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（         ）。  
    A．经附近居民所在单位的同意   B．在居民小区代表监视下施工 
    C．公告附近居民      D．经居民小区业主委员会同意

278《建设工程勘察设计管理条例》规定，（ ）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。

A. 勘察文件  B. 设计方案  C. 施工图设计文件  D．施工组织设计文件

279承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。

A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B. 承诺中增加的建议性条款 
C．承诺中要求增加价款      D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张

280《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（     ）原则。 
A. 过错责任  B．严格责任  C．损害赔偿  D．公平合理

281依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 
A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停  B．发包人改变项目建设方案的工程停建 
C．传染病流行导致施工暂停    D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

282合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（     ）之日开始。 
    A．合同订立  B．合同开始履行  C． 一方向仲裁机构申请撤销合同 
    D．仲裁机构裁定为可撤销合同

283合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（      ）。 
A．可以委托工商行政管理部门执行   B．不可以强制执行 
C．授权人民法院强制执行     D．移交检察机关强制执行

284以下各项对施工合同质量纠纷成因表述错误的是（    ）。 
A. 建筑材料没有注册商标     B．监理制度不严格 
C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期 D．施工单位在施工过程中偷工减料

285《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（       ）。 
    A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告 
    B．处中标项目金额5％以上10％以下的罚款 
    C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款 
    D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

286行政处分的方式是（        ）。 
A．没收非法财产  B．吊销营业执照  C．行政拘留  D．记过.撤职.开除等

287（多项选择题）

工程建设法律关系的构成要素是指（    ）。  
A. 主体   B. 形式   C．客体   D. 内容   E．目标

288（多项选择题）我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ ）等。 
    A. 著作权  B. 专利权  C．商标权  D. 商业秘密  E. 肖像权

289（多项选择题）

实用新型取得专利权的条件包括（      ）。 
A. 新颖性  B. 竞争性  C. 创造性  D. 垄断性  E. 实用性

290（多项选择题）

建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（         ）。 
A．将建筑工程肢解发包   B. 承包人将其承包的建筑工程分包他人 
C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 
D. 分包人将其承包的工程再分包 E. 两个不同资质等级的单位联合共同承包

291（多项选择题）

《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（    ）。
    A．取得建设工程规划许可证

B．确定建筑施工企业

C. 已签订委托监理合同 
D. 办理工程质量.安全监督手续  E．审查通过施工图设计文件

292（多项选择题）

《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（         ）。
A. 逾期送达的   B. 未送达指定地点的  C. 未按规定格式填写的 
D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 
E. 未按招标文件要求密封的

293（多项选择题）

下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（    ）。
A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价 
B. 投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标 
C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标 
D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标 
E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

294（多项选择题）

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（      ）的培训。
A．取得专业技术资格证书  B. 必要的安全生产知识  C. 有关的安全生产规章制度 
D. 岗位的安全生产操作技能 E. 专业学历教育

295（多项选择题）

从业人员在安全生产活动中的义务包括（    ）。
A．正确佩戴和使用劳动防护用品  B. 掌握本岗位工作所需的安全生产知识 
C. 制定安全生产事故的处理程序  D. 绝对服从作业指挥   
E．发现事故隐患立即向新闻媒体披露

296（多项选择题）

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（     ）。

A．由专人管理    B. 堆放在特定位置   C. 定期检查.维修和保养 
D. 建立相应的资料档案  E. 按照国家规定及时报废

297．（多项选择题）

《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（        ）。
    A．检举权   B．处理权  C. 控告权  D. 投诉权  E． 检验权

298．（多项选择题）

施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（     ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
    A. 建筑材料  B．周转材料  C. 建筑构配件 D. 设备   E．商品混凝土

299. （多项选择题）

工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（     ）。
A .验收程序是否合法    B． 施工单位质量行为是否合法 C．竣工验收资料是否齐全 
D．实体质量是否存有严重缺陷  E．竣工结算是否完成

300．（多项选择题）

《合同法》规定，要约邀请包括（     ）等。
A．拍卖公告  B. 招标公告  C．递交投标文件  D．招股说明书 E．寄送价目表